РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 27.09.2022 г. № 241

р.п. Каргаполье

Об  утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 28.12.2019 года № 458 «О государственных программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий  Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы».

2. Постановление Администрации Каргапольского района № 35 от 20.01.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского района» отменить.

3. Настоящее постановление опубликовать в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по   экономическому развитию Липнягову С.С.

Глава Каргапольского муниципального округа					Е.Е. Ленков

Приложение к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 27.09.2022 г. № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа

«Комплексное развитее сельских территорий Каргапольского

муниципального округа  на 2023-2025 годы»

Раздел I. ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского

муниципального округа на 2023-2025 годы»

| Наименование | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | # Администрация Каргапольского муниципального округа |
| Соисполнители | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; МКУ «УКС Каргапольского муниципального округа»; Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского муниципального округа |
| Цели | Сохранение доли сельского населения в общей численности Каргапольского муниципального округа; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Задачи | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий; Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Реализация мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами; Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; Создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт общеобразовательных организации, организаций дополнительного образования, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел, спортивных сооружений (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий); Создание инженерной инфраструктуры (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий); Содействие в реализации инвестиционных проектов на сельских территориях |
| Целевые индикаторы | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м.; Ввод жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, кв.м; Количество проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, ед.; Численность работников - граждан РФ, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в введении иных федеральных органов, исполнительной власти чел.; Численность студентов – граждан РФ, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в введении иных федеральных органов, исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел.; Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, ед.; Ввод в действие распределительных газовых сетей, км.; Ввод в действие локальных водопроводов, км.; Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования к расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, км.; Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, ед.; Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, ед.; Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), ед. |
| Сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый общий объем финансирования программы на 2023-2025 годы составляет 219935,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2024 год-73555 тыс. руб.*; 2025 год-146380 тыс. руб.*; Средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке – 202704 тыс. рублей в том числе по годам: 2024 год-65450 тыс.руб.*; 2025 год-137254 тыс. руб.* Средства областного бюджета (по согласованию) по предварительной оценке – 5748,4 тыс. рублей в том числе по годам: 2024 год-2141,2 тыс. руб.*; 2025 год-3607,2 тыс. руб.* Средства местных бюджетов по предварительной оценке – 1917 тыс.рублей, в том числе по годам 2024 год-547 тыс. руб.*; 2025 год-1370 тыс. руб.* Средства внебюджетных источников (по согласованию) по предварительной оценке – 9565,6тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 5416,8 тыс. руб.*; 2025 год – 4148,8 тыс. руб.* * Финансирование по годам носит прогнозный характер |
| Ожидаемые результаты | Увеличение количества улучшивших жилищные условия семей к 2025 году; Увеличение количество семей, получивших жилое помещение по договору найма к 2025 году; Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; Количество объектов, на которые разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, к 2025 году; Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства РФ и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами сельскохозяйственных товаропроизводителей, к 2025 году; Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства РФ, и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения производственной практики, в т.ч. производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, к 2025 году; Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями к 2025 году; Ввод в действие дошкольных образовательных организаций (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий) к 2025 году; Количество созданных рабочих мест на селе (в рамках проектов комплексного развития сельских территорий) к 2025 году; Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году; Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) к 2025 году |

Раздел II.Характеристика текущего состояния развития сельских территорий

В настоящее время в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития  в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения  средств государственной поддержки.

В связи с этим, комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений Госпрограммы, инструментом реализации которых является настоящая Программа.

Раздел III. Цели и задачи Программы

Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы» направлена на развитие сельских территорий  посредством достижения следующих целей:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения не менее 30%;

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов	 сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений;

Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- обеспечение уровня занятости сельского населения, в т.ч. прошедшего дополнительное обучение (переобучение);

- снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста;

- обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием;

- реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Раздел IV. Сроки реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы

Раздел V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и обеспечению достижения следующих положительных результатов, определяющих ее эффективность:

- количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – 2 семьи;

- количество сельских семей, получивших жилое помещение по договору найма- 2 семьи;

- количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц;

- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству  сельского хозяйства РФ по ученическим договорам, человек;

- численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек;

- увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 90%;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 45,9%;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием-9 км;

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий- 10 единиц;

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) к 2025 году - 2 единицы

Раздел VI. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с учетом анализа современного состояния и прогноза развития сельских территорий. Перечень мероприятий приведен в Приложении 1.

Под сельскими территориями в Программе понимаются сельские поселения и межпоселенческие территории, объединенные общей территорией в границах муниципального округа, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав поселков городского типа Курганской области. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Курганской области установлен Законом Курганской области от 27.12.2007 года № 316 « Об административно-территориальном устройстве Курганской области»

В состав Программы включены следующие направления и мероприятия:

1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений:

- Улучшение жилищных условий граждан;

- улучшение жилищных условий граждан по договору найма жилого помещения;

- реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

За период реализации Программы предусматривается ввод (приобретение) 400 кв.м общей площади жилых помещений на сельских территориях, обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

2. Содействие занятости сельского населения:

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, ученическим договорам;

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, для прохождения производственной практики;

3. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях:

- развитие газификации в сельской местности;

- развитие водоснабжения в сельской местности.

- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях

За период реализации Программы предусматривается ввести в действие 15,6 км. распределительных газовых сетей.

4. Благоустройство сельских территорий:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

За период реализации Программы предусматривается реализовать  2 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий

5.Современный облик сельских территорий

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

За период реализации Программы предусматривается реализовать  2 проекта комплексного развития сельских территорий.

Раздел  VII. Целевые индикаторы и показатели Программы

Основные целевые индикатора и показатели Программы по годам приведены в приложении 2 к муниципальной Программе.

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (по согласованию), областного (по согласованию), местного  бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).

Планируемый общий объем финансового обеспечения Программы составляет 219935 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 202704 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета (по согласованию) – 5748,4 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 1917 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (по согласованию) – 9565,6 тыс. руб.

Объемы ресурсного обеспечения Программы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам приведены в приложении 3 к Программе.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                             А.П.Мурзина

Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

| Наименование направлений | Наименование мероприятий | срок реализации | ожидаемый конечный результат | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях Каргапольского муниципального округа | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2023-2025 годы | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия. 2024 год-1 семья; 2025 год-1 семья. | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; МКУ "УКС Каргапольского муниципального округа" |
|  | Улучшение жилищных условий граждан по договору найма жилого помещения | 2023-2025 годы | Количество сельских семей, получивших жилое помещение по договору найма 2024 год-1 семья; 2025 год-1 семья | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; МКУ "УКС Каргапольского муниципального округа" |
|  | Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2023-2025 годы | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инжерной инфраструктуры и благоустройству площадок расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; МКУ "УКС Каргапольского муниципального округа"; Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского муниципального округа; Подведомственные учреждения Администрации Каргапольского муниципального округа (по согласованию) |
| Содействие занятости сельского населения | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, ученическим договорам | 2023-2025 годы | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных министерству сельского хозяйства РФ по ученическим договорам | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; Сельхозтоваропроизводители (по согласованию) |
|  | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики | 2023-2025 годы | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных министерству сельского хозяйства РФ привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; Сельхозтоваропроизводители (по согласованию) |
| Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Развитие газификации на сельских территориях | 2023-2025 годы | Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности к 2025 году до 90% | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; МКУ "УКС Каргапольского муниципального округа"; Подведомственные учреждения Администрации Каргапольского муниципального округа (по согласованию) |
| Благоустройство сельских терииторий | Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 2023-2025 годы | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 2024 год-1 ед; 2025 год-1 ед. | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального округа; МКУ "УКС Каргапольского муниципального округа"; Подведомственные учреждения Администрации Каргапольского муниципального округа (по согласованию) |
| Современный облик сельских территорий | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 2023-2025 годы | Реализация проектовкомплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) 2024 год-1 ед; 2025 год-1ед. | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Каргапольского муниципального окоуга; МКУ "УКС" Каргапольского муниципального округа; Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Каргапольского муниципального округа; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского муниципального округа; Подведомственные учреждения Администрации Каргапольского муниципального округа (по согласованию) |

Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Индикаторы и показатели  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

| Наименование направлений | единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего 2023-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.метров | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Ввод жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения | кв.метров | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Количество проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц |  |  |  | 0 |
| Численность работников обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, поведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек |  |  |  | 0 |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, поведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек |  |  |  | 0 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 0 | 8,6 | 7 | 15,6 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 1 | 1 | 2 |

Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Каргапольского муниципального округа на 2023-2025 годы»

| Направление и источники финансирования | Всего, тыс. рублей | годы |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023* |  |  | 2024* |  |  | 2025* |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4386 | 0 |  |  | 2193 |  |  | 2193 | Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в сельской местности |
| областной бюджет | 895,2 | 0 |  |  | 447,6 |  |  | 447,6 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники | 3598,8 | 0 |  |  | 1799,4 |  |  | 1799,4 |  |
| Итого | 8880 | 0 |  |  | 4440 |  |  | 4440 |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4386 |  |  |  |  | 2193 |  | 2193 | Ввод жилья предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения |
| областной бюджет | 895,2 |  |  |  |  | 447,6 |  | 447,6 |  |
| местный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| внебюджетные источники | 3598,8 |  |  |  |  | 1799,4 |  | 1799,4 |  |
| Итого | 8880 |  |  |  |  | 4440 |  | 4440 |  |
| Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | количество проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях привлеченных для прохождения практики и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующему году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2038 | 0 |  |  |  | 1019 |  | 1019 | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |
| областной бюджет | 42 | 0 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |
| местный бюджет | 20 | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| внебюджетные источники | 900 | 0 |  |  |  | 450 |  | 450 |  |
| Итого | 3000 | 0 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |
| Реализация проектов комплексного обустройства сельских территорий (сельских агломераций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительного газопровода в с. Окуневское, с. Зауральское |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 11927 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 243 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1368 |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 13675 |  |  |  |
| Капитальный ремонт дома культуры в с. Долговское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 38808 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 792 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Каргаполье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 5390 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |
| Приобретение мобильного ветеринарного пункта на колесных транспортных средствах с оснащением для оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических мероприятий в с. Долговское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 3920 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| Строительство дошкольного учреждения р.п. Каргаполье, ул. Крупской,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 116424 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2376 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |
| Строительство модульной газовой котельной, р.п. Каргаполье, ул. Крупской,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7712 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |
| Капитальный ремонт централизованных тепловых, водопроводных и канализационных сетей р.п. Каргаполье, ул. Крупской 78а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3832 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| Приобретение автомобиля ГАЗ А65R33 (16+1 место) бензин для Каргапольской детской школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3881 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| ИТОГО Реализация проектов комплексного обустройства сельских территорий (сельских агломераций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 191894 | 0 |  |  |  | 60045 |  | 131849 |  |
| областной бюджет | 3916 | 0 |  |  |  | 1225 |  | 2691 |  |
| местный бюджет | 1897 | 0 |  |  |  | 537 |  | 1360 |  |
| внебюджетные источники | 1468 | 0 |  |  |  | 1368 |  | 100 |  |
| Итого | 199175 | 0 |  |  |  | 63175 |  | 136000 |  |
| Итого по программе с 2023-2025 годы | 219935 | 0 |  |  |  | 73555 |  | 146380 |  |
| федеральный бюджет | 202704 | 0 |  |  |  | 65450 |  | 137254 |  |
| областной бюджет | 5748,4 | 0 |  |  |  | 2141,2 |  | 3607,2 |  |
| местный бюджет (по согласованию) | 1917 | 0 |  |  |  | 547 |  | 1370 |  |
| внебюджетные источники | 9565,6 | 0 |  |  |  | 5416,8 |  | 4148,8 |  |