РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.04.2023 г.  №  341

р.п. Каргаполье

Об утверждении Перечня мероприятий, Ведомости объемов и стоимости работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период май - октябрь 2023 года

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргапольского муниципального округа Курганской области Администрация Каргапольского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период май – октябрь 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Ведомость объемов и стоимости работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период май – октябрь 2023 года в соответствии с приложением  2  к настоящему постановлению.

# 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий Новоселова С.Л.

Глава Каргапольского муниципального округа                                              Е.Е Ленков

Приложение  1 к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 14.04.2023 г. № 341 «Об утверждении Перечня мероприятий, Ведомости объемов и стоимости работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период май – октябрь 2023 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период

май – октябрь 2023 года

Раздел. 1 Содержание земляного полотна

1.1.  Выкашивание газонов.

1.2. Вырубка кустарника и подлеска вручную.

1.3. Обрезка и прореживание крон деревьев.

1.4. Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы.

1.5. Простой автомобилей - самосвалов под погрузкой - разгрузкой грузов 1 –го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т.

1.6. При перевозке грузов 1 –го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км.,  принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002- 5): грузоподъемность 7 т.

Раздел. 2 Содержание покрытия

2.1. Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером.

2.2. Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью менее 210 л.с. без увлажнения.

2.3. Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина скашивания до 2 м.

2.4. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком. Толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2.

2.5. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебеночных дорог.

Раздел. 3 Содержание обустройства дорог

3.1. Замена щитков дорожных знаков: на стойках.

3.2. Нанесение линии дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом - распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м.

3.3. Окраска металлического перильного ограждения пистолетом – распылителем.

3.4. Установка дорожных знаков на металлических стойках.

3.5. Окраска стоек дорожных знаков.

Управляющий делами Администрации

Каргапольского муниципального округа                                                 А.П. Мурзина

Приложение 2 к постановлению Администрации Каргапольского муниципального округа от 14.04.2023 г. № 341 «Об утверждении Перечня мероприятий, Ведомости объемов и стоимости работ  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период май – октябрь 2023 года»

ВЕДОМОСТЬ

объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргапольского муниципального округа Курганской области на летний период май – октябрь 2023 года

| № п/п | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Базовая цена за единицу измерения с индексом дефлятором на 2023 год, руб. | Стоимость выполнения работ, руб. |  | Стоимость выполнения работ (в т.ч СП15% И НР 20%) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | НДС 20%, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 10 |
| Раздел 1. Содержание земляного полотна |
| 1 | ЭСНиЕРс01-07-015-1 | Выкашивание газонов | 1000 м2 | 41 | 2 575,88 | 105611,08 | 21122,22 | 126733,30 |
| 2 | ЭСНиЕРс01-07-003-3 | Вырубка кустарника и подлеска вручную | 1 га | 1,2 | 86 430,01 | 103716,01 | 20743,20 | 124459,21 |
| 3 | ЭСНиЕРс01-07-005-2 | Обрезка и прореживание крон деревьев | 1 шт. | 54 | 505,23 | 27282,42 | 5456,48 | 32738,90 |
| 4 | ЭСНиЕРс01-10-005-1 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | 1 т | 505 | 180,82 | 91314,10 | 18262,82 | 109576,92 |
| 5 | ЭСНиЕРс01-11-002-1 | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т | 100 т | 5,05 | 5 816,26 | 29372,11 | 5874,42 | 35246,54 |
| 6 | ЭСНиЕРс01-11-002-9 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 7 т | 100 т | 5,05 | 1 157,23 | 5844,01 | 1168,80 | 7012,81 |
| Раздел 2. Содержание покрытия |
| 7 | ЭСНиЕРс01-02-017-3 | Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером | 1000 м2 | 1693,787 | 588,50 | 996793,65 | 199358,73 | 1196152,38 |
| 8 | ЭСНиЕРс01-02-001-1 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью менее 210 л.с. без увлажнения | 10000 м2 | 22,04 | 699,22 | 15410,81 | 3082,16 | 18492,97 |
| 9 | ЭСНиЕРс01-01-011-1 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина скашивания до 2 м | 1 км прохода | 490,248 | 391,57 | 191966,41 | 38393,28 | 230359,69 |
| 10 | ЭСНиЕРс01-02-005-2 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100 м2 | 18,3 | 160 151,93 | 2930780,32 | 586156,06 | 3516936,38 |
| 11 | ЭСНиЕРс01-02-018-2 | Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебеночных дорог | 1000 м2 | 38,13 | 54 010,22 | 2059409,69 | 411881,94 | 2471291,63 |
| Раздел 3. Содержание обустройства дорог |
| 12 | ЭСНиЕРс01-04-004-1 | Замена щитков дорожных знаков: на стойках | 100 шт. | 0,1 | 682 490,21 | 68249,02 | 13649,80 | 81898,83 |
| 13 | ЭСНиЕРс01-04-006-1 | Установка: дорожных знаков на металлических стойках | 100 шт. | 0,22 | 1 176 946,08 | 258928,14 | 51785,63 | 310713,77 |
| 14 | ЭСНиЕРс01-03-011-1 | Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем | 100 м | 2 | 17 285,12 | 34570,24 | 6914,05 | 41484,29 |
| 15 | ЭСНиЕРс01-06-010-10 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м | 100 м разметки | 1,86 | 51 491,72 | 95774,60 | 19154,92 | 114929,52 |
| 16 | ЭСНиЕРс01-04-003-1 | Окраска стоек дорожных знаков | 100 шт. | 0,25 | 22 444,43 | 5611,11 | 1122,22 | 6733,33 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 7 020 633,72 | 1 404 126,74 | 8 424 760,46 |

Управляющий делами Администрации Каргапольского муниципального округа								А.П. Мурзина