РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.03.2019г.     № 126-р

р.п. Каргаполье

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Курганской области от 12.11.1996 г. № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба и потерь, Администрация Каргапольского района

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Возложить руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каргапольского района (далее - Комиссия).

2. Утвердить план мероприятий Каргапольского района на паводковый период 2019 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению, расчет по силам и средствам формирований в период весеннего половодья 2019 года на территории Каргапольского района согласно приложению 2 к настоящему распоряжению, план эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного характера (паводок) на территории Каргапольского района согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Отделу ГО и ЧС Администрации Каргапольского района разработать и довести до ответственных должностных лиц график дежурства на дому работников аппарата Администрации Каргапольского района и водителей автотранспорта, на период прохождения паводка. Обеспечить сбор и обобщение информации предоставленной главами поселений Каргапольского района для планируемых мероприятий по защите населения в период весеннего половодья и паводков и для предоставления ее в Комиссию.

РЕКОМЕНДУЕТ:

4. Главам поселений Каргапольского района имеющих населенные пункты, расположенные в поймах рек Исеть, Миасс и озера Иткуль совместно с руководителями хозяйств, предприятий и организаций:

1) разработать мероприятия по обеспечению защиты населения, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и строительных сооружений, материальных ценностей от наводнения;

2) представить в Комиссию план мероприятий на паводковый период 2019 года до 01.04.2019 года;

3) разработать графики привлечения населения, рабочих, служащих, техники и имеющихся плавсредств на период наибольшего уровня паводковых вод (01.04.2019 г. - 30.04.2019 г.);

4) установить круглосуточное дежурство руководящего состава по достижению опасных и критических уровней воды (р.Миасс - неблагоприятный - 460 см., опасный 520 см.; р.Исеть - 560 и 625 см.);

5) при достижении опасных уровней воды незамедлительно сообщать в ЕДДС Каргапольского района с дальнейшим  докладом о паводковой ситуации с периодичностью не реже 4 раз в сутки (тел. 112, 2-16-70).

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Каргапольского района в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству Колесникова Д.Г.

Глава Каргапольского района						С.Н. Князев

## Проект внесен:

Руководитель отдела ГО и ЧС

Администрации Каргапольского района 					В.А. Литвинов

Проект согласован:

Заместитель Главы Каргапольского района

по строительству, ЖКХ, промышленности,

транспорту, связи, лесному хозяйству					Д.Г. Колесников

Заместитель управляющего делами

по юридическим вопросам 						Н.В. Тимошкина

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Каргапольского  района

от  11.03.2019г.     № 126-р

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий

в 2019 году»

ПЛАН

мероприятий Каргапольского района на паводковый период 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация защиты населенных пунктов, сельхозугодий, дорог, кладбищ и скотомогильников | март-апрель | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
| 2. | Подготовка из числа местного населения спасательных и аварийно-восстановительных групп, определение ответственных лиц и разработка графика дежурства в период максимального подъема паводка | Март-апрель | Главы поселений: Каргапольского поссовета, Соколовского сельсовета, Окуневского сельсовета, Долговского сельсовета, Журавлевского сельсовета, Тагильского сельсовета, Усть-Миасского сельсовета, Осиновского сельсовета, Бахаревского сельсовета (по согласованию) |
| 3. | Организация защиты сельхозугодий, складов, животноводческих помещений, запасов кормов, ГСМ, семенных фондов | март-май | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) Управление сельского хозяйства Администрации Каргапольского района |
| 4. | Обеспечение дежурства у шлюзов на озере Иткуль, р. Осиновка и организация сброса воды в случае угрозы затопления населенного пункта | Март-апрель | Глава Чашинского сельсовета (по согласованию) арендатор (по согласованию) Глава Осиновского сельсовета (по согласованию) ООО «Им. Калинина» (по согласованию) |
| 5. | Заблаговременный подвоз продуктов питания, товаров первой необходимости в труднодоступные, по причине паводка, населенные пункты. Организация передвижных пунктов питания при возможной эвакуации населения. | Март-апрель | Отдел экономики и потребительского рынка, Каргапольский РПС (по согласованию) Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
| 6. | Регулярное информирование Комиссии о состоянии качества питьевой воды в населенных пунктах подверженных угрозе подтопления. | Март-май | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, Шатровском и Каргапольском районах (по согласованию), Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение наблюдения за местами скопления льда в зоне мостов. Создание условий для сохранности мостов, дорог, плотин. | Март-апрель | ООО «СПДС» (по согласованию), ООО «Дорожник» (по согласованию), Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение охраны общественного порядка в населенных пунктах в период паводка и возможной эвакуации граждан из зон затопления | Март-апрель | МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам в труднодоступных по причине паводка населенных пунктах, заблаговременное создание в них запаса необходимых медикаментов. | Март-апрель | ГБУ «Каргапольская ЦРБ им. Н.А. Рокиной» (по согласованию) Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
| 10. | Организация защиты линий связи и энергообеспечения, их бесперебойную работу в период паводка | март-апрель | Шатровский ЛТЦ (Каргапольский район) Шадринского межрайонного ЦТЭТ филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком», (по согласованию), начальник Каргапольских РЭС (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение бесперебойной доставки почтовых отправлений и пенсий в населенные пункты подверженные угрозе подтопления. | Март-апрель | Каргапольский производственный цех Шадринского почтамта ФГУП «Почта России» (по согласованию) |
| 12. | Определение плавсредства (лодки) из расчета не менее 2-х единиц | март-апрель | Отдел ГО и ЧС Администрации Каргапольского района |
| 13. | По окончании паводка в 7-ми дневный срок представить в районную КЧС и ОПБ материалы по нанесенному ущербу. | май | Главы поселений Каргапольского района (по согласованию) |
| 14. | Планирование и обеспечение пожарной безопасности в труднодоступных населенных пунктах в период прохождения паводка. | Период паводка | Начальник ПСЧ – 24 по охране Каргапольского района ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области» (по согласованию) |
| 15. | Регулярно информировать население о состоянии подъема паводковых вод и принятия, предупредительных мер | Период паводка | МУП МО «Каргапольский район» «ТВ-24 Канал» (по согласованию), Отдел ГО и ЧС Администрации Каргапольского района |

С ответственными за исполнение мероприятий лицами согласовано			В.А. Литвинов

Управляющий делами 									С. Н. Рогалева

Приложение 2

к распоряжению  Администрации

Каргапольского  района

от  11.03.2019г.     № 126-р

«Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий в 2019 году»

Расчет

по силам и средствам формирований в период весеннего половодья 2019 года на территории Каргапольского района

| Наименование предприятия, организации | Количество выделяемых сил и средств (по согласованию) |
| --- | --- |
|  | Количество людей (чел.) | Количество авто-транспорта | в том числе. | Инженерная техника | в том числе. | спецтехника | Плав- средства |
|  |  |  | Самосвалы | Автобус | Легковой автомобиль | Пожарный автомобиль |  | Экскаватор | Бульдозер | Трал |  |  |
| ООО «Специализированное промышленное и дорожное строительство» | 10 | 6 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| ОАО «Дорожник» | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ОАО «Долговский теплосервис» | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| ООО «Коммунальные сети» | 15 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| Каргапольское МУГПП | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КМЗ» | 15 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел образования | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУ «Каргапольская ЦРБ им Н.А. Рокиной» | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МО МВД России «Каргапольский» | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «СУЕНКО» Шадринские электрические сети Каргапольские РЭС | 9 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Каргапольская газовая служба | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСЧ-24 по охране Каргапольского района | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Отдел ГИМС по Каргапольскому району | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ГБУ «Каргапольская РАЙСББЖ» | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Курганской области в г. Шадринске, Шадринском, Шатровском и Каргапольском районах | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 115 | 40 | 8 | 15 | 14 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |

Примечание: При осложнении обстановки возможно дополнительное привлечение сил и средств

С ответственными за исполнение мероприятий лицами согласовано							В.А. Литвинов

Управляющий делами 													С.Н. Рогалева

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Каргапольского  района

от  11.03.2019г.     № 126-р

«Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году»

ПЛАН

эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного характера (паводок) на территории Каргапольского района.

| Наименование населенных пунктов откуда проводится эвакуация | Подлежит эвакуации (человек ) | Протяженность маршрута эвакуации (км) | Общие сроки проведения эвакуации (час) | Наличие пожарной части | Способы эвакуации населения и планируемый транспорт | Наименование предприятия, выделяющего транспорт | Наименование населенных пунктов куда проводится эвакуация | Пункты временного размещения (ПВР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрации поселений | Населённый пункт | Количество проживающего населения |  |  |  |  | Автомобильный | Воздушный | Речной | Пешим поряд-ком |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВР | Количество чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | Марка автобуса, грузового автомобиля оборудованная для перевозки людей | Количество, ед. | Вместимость, чел. | Общее кол-во рейсов | Тип воздушного судна | Количество, ед. | Вместимость, чел. | Общее кол-во рейсов | Тип судна | Количество, ед. | Вместимость, чел. | Общее кол-во рейсов |  |  |  |  |  |
| Соколовский | с. Соколово | 134 | 5 | 2 | 2 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | с. Соколово | СДК | 5 |
| Окуневский | д. Игнатьева | 63 | 63 | 4 | 6 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | с. Окуневское | Школа | 63 |
| Окуневский | д. Суханова | 151 | 37 | 2 | 3 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | с. Окуневское | СДК | 37 |
| Долговский | д. Жарникова | 25 | 25 | 8 | 2 | + | ГАЗ | 1 | 11 | 3 |  |  |  |  | мотор лодка | 1 | 9 | 3 |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района ГИМС Каргапольского района (по согласованию) | с. Долговское | Школа | 25 |
| Журавлевский | д. Барсукова | 10 | 10 | 3,5 | 4 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | с. Бакланское | Библиотека | 10 |
| Тагильский | п. Дачный | 90 | 1 | 1 | 2 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Отдел образования Администрации Каргапольского района | пос. Дачный | СДК | 1 |
| Тагильский | с. Тагильское | 998 | 33 | 1 | 2 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | с. Тагильское | СДК | 33 |
| Каргапольский | р.п. Каргаполье | 8237 | 400 | 1 | 2 | + | ПАЗ | 2 | 156 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 | Каргапольское МУГПП | р.п. Каргаполье | СДК | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Библиотека | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Школа | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спорт комплекс | 150 |
| Усть-Миасский | с. Усть- Миасское | 488 | 21 | 0,5 | 6 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | с. Усть-Миасское | СДК | 21 |
| Усть-Миасский | д. Липнягова | 36 | 1 | 0,5 | 6 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | д. Липнягова | СДК | 1 |
| Осиновский | с. Осиновское | 421 | 19 | 1 | 2 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | с. Осиновское | Спортзал | 10 |
| Осиновский | д. Колмогорова | 107 | 12 | 6 | 2 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | с. Осиновское | Спортзал | 12 |
| Каргапольский | д. Мишагина | 48 | 3 | 23 | 6 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | р.п. Каргаполье | Спорт комплекс | 3 |
| Каргапольский | д. Нечунаева | 157 | 6 | 19 | 6 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | р.п. Каргаполье | Спорт комплекс | 6 |
| Каргапольский | д. Ташкова | 3 | 3 | 12 | 6 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | р.п. Каргаполье | Спорт комплекс | 3 |
| Бахаревский | с. Бахарева | 88 | 14 | 5 | 6 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | с. Малышево | Школа | 14 |
| Бахаревский | д. Мурзина | 127 | 15 | 5 | 6 | + | ПАЗ | 1 | 22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Каргапольского района | с. Малышево | библиотека | 15 |
| Всего по району | 11183 | 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668 |

С ответственными за исполнение мероприятий лицами согласовано							В.А. Литвинов

Управляющий делами													С.Н. Рогалева