Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 3,5 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каргапольского района) | Проценты | 6,4 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га. | 1,95 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 15 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0,1 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0,1 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Подпрограммы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Актуализация правил благоустройства поселений соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству. | Администрация Каргапольского района | 01.06.2017 | 15.10.2017 | Принятия (актуализации) правил благоустройства поселений соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Общественные обсуждения |  |
| 2. Утверждение подподпрограммы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Каргапольского района | 01.07.2017 | 30.11.2017 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство мест массового посещения на территории поселений. | Разработка проекта подпрограммы, общественного обсуждения проекта |  |
| 3. Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | Администрация Каргапольского района Органы местного самоуправления поселений Каргапольского района | 15.03.2017 | 01.10.2017 | Вовлечение физических и юридических лиц в благоустройство дворовых территорий. | Проведение субботников, конкурсов среди домов | Показатель 10 - Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| 3. Благоустройство мест массового пребывания людей | Органы местного самоуправления поселений Каргапольского района | 01.04.2017 | 15.11.2017 | Создание благоприятных условий проживания граждан | Благоустройство мест массового пребывания людей | Показатель 4 - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Показатель 5 - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Показатель 6 - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 4. Благоустройство дворовых территорий | Органы местного самоуправления поселений Каргапольского района | 01.04.2017 | 15.11.2017 | Создание благоприятных условий проживания граждан | Благоустройство дворовых территорий | Показатель 1 - количество благоустроенных дворовых территорий Показатель 2 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 3 - охват населения благоустроенными дворовыми территориями |

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на 2017 год

| Задача, мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований¹ (тыс.руб) | Целевой индикатор на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общест венных территорий | Администрация Каргапольского района ОМС поселений включенных в программу | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет района Внебюджетные источники | 4168,0 363,3 32,0 4,6 | Увеличения количества благоустроенных дворовых территорий |
| Реализация проектов благоустройства в поселениях района включенных в муниципальную программу |  |  |  | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Актуализация правил благоустройства поселений района, в том числе включение в муниципальные правила благоустройства территории порядка вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству |  |  |  | Создание благоприятных условий проживания граждан, вовлечение населения и бизнеса в реализацию проектов благоустройства |

¹Объем бюджетных ассигнований носит прогнозный характер

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

- Адресный перечень мероприятий с финансированием по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района»

- на 2017 год.

| № п/п | Адрес (местоположение) Объекта* | Наименование объекта | Мероприятие | Общая стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |  |  |
| 1. |  | дворовая территория | устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение |  |
| 2 |  | дворовая территория | устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение |  |
| 3 |  | дворовая территория | устройство детской игровой площадки, озеленение |  |
| 4. |  | дворовая территория | устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение |  |
| Наиболее посещаемые территории общего пользования |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |

- Адреса вносятся в итоговый вариант Подпрограммы после проведения обсуждения в момент утверждения Подпрограммы.

Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

План реализации Подпрограммы

| Наименование контрольного события подпрограммы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |
| Контрольное событие №1 Внесение изменений в бюджет Каргапольского района |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района | 09.03 |  | - |  |  |  | - |  | - |
| Контрольное событие №2 Заключение соглашение с Департаментом строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области |  | Заместитель Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству |  |  | 01.04 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 Разработка и опубликование проекта подподпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год. |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района |  |  | 01.04 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №4 Создание общественной муниципальной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Каргапольского района |  |  |  | 01.04 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 утверждение подподпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год. |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района |  |  |  | 25.05 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №6 Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий с учетом общественного обсуждения |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Каргапольского района |  |  |  |  |  | 01.07 |  |  |  |
| Контрольное событие №7 Утверждение органами местного самоуправления Каргапольского поссовета, поссовета р.п. Красный Октябрь, Чашинского сельсовета правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) |  | ОМС самоуправления Каргапольского поссовета, поссовета р.п. Красный Октябрь, Чашинского сельсовета Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района МКУ «УКС» Каргапольского района Отдел архитектуры и градостроительства администрации Каргапольского района |  |  |  |  |  |  |  | 01.11 |  |
| Контрольное событие №8 Завершение реализации подподпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год. Утверждение подподпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2018-2022 годы. |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района МКУ «УКС» Каргапольского района |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |
| Контрольное событие №9 Предоставление в Департамент строительства госэкспертизы и ЖКХ отчета об исполнении соглашения |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района МКУ «УКС» Каргапольского района |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района							                                                 С.Н. Рогалева

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года