РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КурганскАЯ областЬ

Администрация Каргапольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    23.05. 2017 г.   № 279

р.п. Каргаполье

Об утверждении муниципальной Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год

- муниципальной программы «Обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2016-2017 годы»

В целях повышения уровня благоустройства поселений Каргапольского района и создания комфортной территории жизнедеятельности в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района»  Администрация Каргапольского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района»  на 2017 год муниципальной программы «Обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2016-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Каргапольской районной газете "Сельская правда" и разместить в сети Интернет на официальном сайте Каргапольского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, лесному хозяйству Колесникова Д.Г.

Глава Каргапольского  района                                                                  		С.Н. Князев

Приложение   к постановлению

Администрации Каргапольского района

от 23.05.2017 г. № 279

об утверждении муниципальной Подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды

на территории поселений Каргапольского района»

на 2017 год муниципальной программы

«Обеспечение подготовки документов

территориального планирования в

Каргапольском районе на 2016-2017 годы»

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год

- муниципальной программы «Обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2016-2017 годы»

П А С П О Р Т

Подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год.

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел ЖКХ, электро и газоснабжения; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Каргапольского района |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Каргапольского района, органы местного самоуправления поселений Каргапольского района, общественные объединения граждан, физические и юридические лица |
| Программы, в том числе федеральные целевые подпрограммы | Муниципальная программа «Обеспечение подготовки документов территориального планирования в Каргапольском районе на 2016-2017 годы» |
| Цели Подпрограммы | Благоустройство мест общего пользования и дворовых территорий населенных пунктов Каргапольского района численностью свыше 1000 человек |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Каргапольского района Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов); Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселений Каргапольского района |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каргапольского района). 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу. 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу. 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | 1.Актуализация правил благоустройства поселений. 2. Утверждение программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. 3. Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий. 4. Благоустройство мест массового пребывания людей. 5. Благоустройство дворовых территорий |
| Срок реализации Подпрограммы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 566,38 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета- 4167,738 средства бюджета Курганской области – 362,412 тыс.руб., средства бюджета Каргапольского района – 31,7 тыс. руб. внебюджетные источники – 4,53 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в Каргапольском районе. 2. Повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании Каргапольский район. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в поселениях

Каргапольского района Курганской области.

Главной целью жилищно-коммунальной политики Каргапольского района является последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального, бытового и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории поселений района.

Приоритетными целями в организации пространства жизнедеятельности населения Каргапольского района в предыдущие годы являлось: повышение качества содержания дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества благоустройства и озеленения на территории поселений,  совершенствование системы организации освещения улиц, установки указателей с названиями улиц и номерами домов, повышение качества обустройства мест массового отдыха населения, а также прочего благоустройства.

Ввиду ограниченности бюджета Каргапольского района и бюджетов поселений гораздо меньшее внимание уделялось повышению качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и недостаточное обеспечение благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселений района.

По-прежнему вызывают нарекания благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и муниципальных территорий общего пользования поселений.

В Каргапольском районе 115 многоквартирных жилых домов. В существующем жилом фонде объекты благоустройства дворов пришли ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям:

- асфальтовое покрытие  внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники, травяное покрытие газонов разрушено;

- количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и кустарников в связи со строительством и реконструкцией различных объектов;

- во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их беспорядочной парковке;

- система ливневой канализации отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц поселений. Без благоустройства дворов благоустройство муниципальных образований Каргапольского района не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. В связи с эти назрела необходимость реализации Подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год (далее Подпрограмма), которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования поселений района. Масштабность проблемы определяет необходимость программно-целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Подпрограммы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучие жителей Каргапольского района, дальнейшее экономическое развитие Каргапольского района. На сегодняшний день на дворовых территориях, включенных в муниципальные подпрограммы по формированию комфортной городской среды, при проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных площадок, увеличения функциональных элементов детского игрового пространства, повышения уровня озеленения и благоустройства. Обустройство дорожно-тротуарной сети, парковочного пространства, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств среды жизнедеятельности. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. В целом реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства муниципальных образований Курганской области и создать условия для комфортного проживания граждан.

Комплексное решение проблемы возможно исключительно программными методами, путем взаимодействия органов местного самоуправления и населения, с помощью привлечения финансовых средств из различных источников, что и обусловило необходимость разработки и применения данной Подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной

Подпрограммы. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Подпрограммы. Сроки и этапы ее реализации

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании, повышение уровня благоустройства территорий.

- Основной целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий поселений Каргапольского района, а также вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства территории поселений.

Основные задачи Подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- формирование реализованных практик благоустройства на территории Каргапольского района Курганской области;

- повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Каргапольского района в сфере реализации проектов по благоустройству территорий поселений;

- вовлеченность максимального количества заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселений.

Показатели (индикаторы) приведены в приложении № 1 Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы предусмотрена на 2017 год без выделения этапов. Перечень основных мероприятий в приложении № 2 Подпрограммы.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, характеристики вклада

субъекта Российской Федерации в достижение результатов Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год

В результате реализации муниципальной Подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:

- реализация Подпрограммы позволит благоустроить одну территорию общего пользования в р.п. Каргаполье (ограждение территории общего пользования в районе стадиона р.п. Каргаполье) и 7 дворовых территорий многоквартирных домов в.т.ч: - в р.п. Каргаполье – 3, с. Чаши – 2, р.п. Красный Октябрь – 2;

- будет обеспечена открытость деятельности муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы, информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы;

-  повышение общественного мнения в оценке эффективности деятельности органов власти;

- снижение социальной напряженности;

-  рост заинтересованности жителей в благоустройстве и содержании дворовых территорий;

- удобство проживания в многоквартирных домах;

- организация детского отдыха.

Основными мерами для достижения целей Подпрограммы являются:

– мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;

– обеспечение открытости деятельности муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы, подотчетность исполнителей;

– информационное сопровождение реализации Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов власти.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год

Объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет. 4 566,38 тыс. руб.,

в т.ч.

- средства федерального бюджета - 4 167,738 тыс. руб.;

- средства бюджета Курганской области – 362,412 тыс. руб.;

- средства бюджета Каргапольского района – 31,7 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 4,53 тыс. руб., в том числе:

Объем средств на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий - 1 124, 135 тыс. руб. в том числе:

-  средства федерального бюджета - 1 034,204 тыс. руб.;

- средства бюджета Курганской области – 89,931тыс. руб.

Объем средств на разработку дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий – 31,7  тыс. руб. в том числе:

средства бюджета Каргапольского района – 31,7  тыс. руб.

Объем средств на благоустройство дворовых территорий 3 410,545 тыс. руб., в том числе:

-  средства федерального бюджета – 3 133,534 тыс. руб.;

- средства бюджета Курганской области – 272,481 тыс. руб.;

- привлеченные средства организаций и граждан  - 4,53 тыс. руб.

5. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы

1. Анализ состояния современной городской среды в муниципальных образованиях Каргапольского района Курганской области до реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  «Формирование комфортной городской  среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год.

Срок – до 1 октября 2017 года. Исполнители –  администрации муниципальных образований Каргапольский поссовет, поссовет «Красный Октябрь» и Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области.

2. Анализ формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Каргапольского района Курганской области с учетом реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  «Формирование комфортной городской  среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год.

Срок – до 15 октября 2017 года, администрации муниципальных образований Каргапольский поссовет, поссовет «Красный Октябрь» и Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области.

3. Проведение мероприятий, указанных в пункте 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169.

Срок – до 20 октября 2017 года. Исполнитель – администрации муниципальных образований Каргапольский поссовет, поссовет «Красный Октябрь» и Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области.

4. Подготовка предложений по программе формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы с учетом практики реализации программы в 2017 году.

Срок – до 30 октября 2017 года. Исполнитель – администрации муниципальных образований Каргапольский поссовет, поссовет «Красный Октябрь» и Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области.

5. Разработка проекта программы, его обсуждение с учетом требований законодательства.

Срок – до 1 ноября 2017 года. Исполнитель – администрации муниципальных образований Каргапольский поссовет, поссовет «Красный Октябрь» и Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области.

6. Утверждение проекта программы.

Срок – до 31 декабря 2017 года. Исполнитель – администрации муниципальных образований Каргапольский поссовет, поссовет «Красный Октябрь» и Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области.

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме  «Формирование комфортной городской  среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год.

7. Контроль реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль и координация реализации муниципальной подпрограммы осуществляет общественная комиссия.

В рамках контроля достижение цели и решение задач муниципальной подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Управление муниципальной подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На официальном сайте Администрации Каргапольского района  будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий муниципальной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов власти.

В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым, проводимым действиям по реализации муниципальной программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернета и СМИ.

8. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному Правилами предоставления федеральной субсидии

8.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых подъездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм;

8.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

- иные виды работ.

Адресный перечень мероприятий с финансированием в приложении № 4 Подпрограммы.

План реализации мероприятий в приложении № 5 Подпрограммы.

9. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ

| № п/п | Виды работ | Единица изменения | Расценка (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Минимальный перечень работ |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие) |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв. м покрытия | 520,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см; устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 кв.м покрытия | 1 152,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| 1.2.1. | Установка опоры уличного освещения | 1 шт. | 19 722,30 |
|  | - комплект материалов | 1 комплект | 16 758,14 |
|  | - проведение работ по установке | 1 набор | 2 964,16 |
| 1.3. | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора) |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек (включая стоимость скамейки) | 1 шт. | 8 744,81 |
| 1.3.2. | Установка урн (включая стоимость урны) | 1 шт. | 5 623,27 |
| II. | Дополнительный перечень работ |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка (в зависимости от оборудования и размеров) | от 500 000,00 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо (5,0 х 2,5 м) | 6 500,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (разборка асфальтобетонного покрытия, восстановление основания из щебня толщиной 18 см, устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см, разборка и установка бортовых камней) | 1 машиноместо(5,0 х 2,5 м) | 14 400,00 |
|  |  | 1 пог. м бортового камня | 1 471,00 |
| 2.3. | Выполнение работ по озеленению |  |  |
| 2.3.1. | Устройство газона | 1 кв. м | 320,29 |
| 2.3.2. | Посадка кустарника в живой изгороди двухрядной (5 шт./м.п.) | 1 пог. м | 1 724,33 |
| 2.3.3. | Посадка кустарника в живой изгороди однорядной (3 шт./м.п.) | 1 пог. м | 2 999,48 |
| 2.3.4. | Посадка деревьев | 1 шт. | 13 368,04 |

*Расценки могут быть уточнены с учетом результатов проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков.

10. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.

10.1. Администрация Каргапольского района открывает счет для перечисления заинтересованными лицами средств для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в органах казначейства.

10.2. Заинтересованные лица перечисляют средства в размере 0,1% для выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в течение 20 дней после утверждения муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской  среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год.

Средства, превышающие указанную сумму, могут перечисляться до конца срока реализации муниципальной подпрограммы  «Формирование комфортной городской  среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год.

10.3. Администрация Каргапольского района ведет учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, осуществляет ежемесячное опубликование указанных данных на официальном  сайте Администрация Каргапольского района в сети «Интернет» и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

10.4. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Каргапольского района,  финансирование минимального и/или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

10.5. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

10.6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Каргапольского района в соответствии с бюджетным законодательством.

11. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

11.1. Предложения заинтересованных лиц рассматриваются и оцениваются комиссией по проведению отбора дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – комиссия).

11.2. Протокол оценки передается комиссией в Администрацию Каргапольского района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.

11.3. Администрация Каргапольского района включает в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской  среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год предложения заинтересованных лиц набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается предложению, поступившему раньше по дате.

12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную подпрограмму

12.1. Дизайн-проекты разрабатываются в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

12.2. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

12.3. Работа над дизайн-проектом включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн-проекта;

- обсуждение и согласованиедизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн-проекта.

12.3. Администрация Каргапольского района обеспечивает разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму, отвечает за организацию его согласования с заинтересованными лицами.

12.4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

12.7. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется представителем заинтересованных лиц с заинтересованными лицами.

12.8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Каргапольского района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

11.9. Дизайн-проект утверждается Администрацией Каргапольского района.

13. Особые условия Программы

13.1. Обязательным условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках настоящей Программы является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

13.2. Обязательным условием является также условие о передаче в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования и иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству (далее – объекты) в целях осуществления последующего их содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае, если земельный участок, на котором расположены объекты, не включен в состав общедомового имущества, орган местного самоуправления обязан обеспечить передачу соответствующего земельного участка в общедомовую собственность в срок до 12 месяцев с момента и на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

14. Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (применительно к общественным территориям – прошедших общественное обсуждение).

14.1. По итогам отбора наиболее посещаемой муниципальной территорией общего пользования для участия в муниципальной программе включена муниципальная территория общего пользования  в районе стадиона, р.п. Каргаполье.

14.2. По итогам отбора включить в Программу по благоустройству дворовых территорий  на 2017 год следующих участников:

-  р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 45 – 35 баллов;

-  р.п. Каргаполье, ул.Мира, 5Б - 35 баллов;

-  р.п. Каргаполье, пер. Октябрьский, 25 - 35 баллов;

-  р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 2 -  37 баллов;

-  р.п. Красный Октябрь, ул. Чкалова, 4 - 43 балла;

- с. Чаши, ул. Нефтянников, 2 - 43 балла;

- с. Чаши, ул. Нефтянников, 4 – 40 балов.

15. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

15.1. По решению общего собрания собственников помещений многоквартирных домов допускается участие как в финансовой, так и в трудовой форме. Решением общего собрания собственников помещений многоквартирных домов также определяется доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

15.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должна составлять не менее 0,1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

15.3. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под коллективным субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.

15.4. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия. Данные документы предоставляются Администрацию Каргапольского района. В качестве документов подтверждающих финансовое участие заинтересованные лица представляют копии платежных поручений о перечислений средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Подпрограммой, и иные документы.

15.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица предоставляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные подрядной организацией и совета многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, информационно - коммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 3,5 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Каргапольского района) | Проценты | 6,4 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га. | 1,95 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 15 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. | Проценты | 0,1 |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты | 01 |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0,1 |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты | 0,1 |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0,1 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Подпрограммы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Актуализация правил благоустройства поселений соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству. | Администрация Каргапольского района | 01.06.2017 | 15.10.2017 | Принятие (актуализации) правил благоустройства поселений, вовлечение граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Общественные обсуждения | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 2. Утверждение подпрограммы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Каргапольского района | 01.07.2017 | 30.11.2017 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство мест массового посещения на территории поселений. | Разработка проекта подпрограммы, общественного обсуждения проекта | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3. Формирование и реализации конкретных мероприятий по вовлечению в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей) | Администрация Каргапольского района Органы местного самоуправления поселений Каргапольского района (по согласованию) | 15.03.2017 | 01.10.2017 | Вовлечение физических и юридических лиц в благоустройство дворовых территорий. | Проведение субботников, конкурсов среди домов | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу |
| 4. Благоустройство мест массового пребывания людей | Органы местного самоуправления поселений Каргапольского района (по согласованию) | 01.04.2017 | 15.11.2017 | Создание благоприятных условий проживания граждан | Благоустройство мест массового пребывания людей | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| 5. Благоустройство дворовых территорий | Органы местного самоуправления поселений Каргапольского района (по согласованию) | 01.04.2017 | 15.11.2017 | Создание благоприятных условий проживания граждан | Благоустройство дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на 2017 год

| Задача, мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | Целевой индикатор на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий | Администрация Каргапольского района ОМС поселений включенных в программу (по согласованию) | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет района Внебюджетные источники | 7 167,738 362,412 31,7 4,53 | Увеличения количества благоустроенных дворовых территорий |
| Реализация проектов благоустройства в поселениях района включенных в муниципальную подпрограмму |  |  |  | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Актуализация правил благоустройства поселений района, в том числе включение в муниципальные правила благоустройства территории порядка вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству |  |  |  | Создание благоприятных условий проживания граждан, вовлечение населения и бизнеса в реализацию проектов благоустройства |

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

- Адресный перечень мероприятий с финансированием по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района»

- на 2017 год.

| № п/п | Адрес (местоположение) Объекта | Наименование объекта | Мероприятие | Общая стоимость работ тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |
| 1. | р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 45 | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 304,648 |  |
| 2 | р.п. Каргаполье, ул. Мира, 5Б | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 1 149,157 |  |
| 3 | р.п. Каргаполье, пер. Октябрьский, 25 | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 389,216 |  |
| 4. | р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 2 | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 290,925 |  |
| 5 | - р.п. Красный Октябрь, ул. Чкалова, 4 | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 456,625 |  |
| 6 | с. Чаши, ул. Нефтянников, 2 | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 416,756 |  |
| 7 | с. Чаши, ул. Нефтянников, 4 | дворовая территория | Устройство подъезда, детской игровой площадки, парковки, озеленение | 459,281 |  |
| Наиболее посещаемые территории общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1. | Территория общего пользования в районе стадиона в р.п. Каргаполье | Территория общего пользования | Ограждение территория общего пользования в районе стадиона в р.п. Каргаполье | 967,519 |  |

Приложение № 5

к подпрограмме «Формирование комфортной

городской  среды на территории поселений

Каргапольского района» на 2017 год.

План реализации Подпрограммы

| Наименование контрольного события подпрограммы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий с учетом общественного обсуждения |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Каргапольского района |  |  |  | 01.06 |  |  |
| Контрольное событие №2 Утверждение органами местного самоуправления Каргапольского поссовета, поссовета «Красный Октябрь», Чашинского сельсовета правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) |  | ОМС самоуправления: Каргапольский поссовет (по согласованию), поссовет «Красный Октябрь» (по согласованию), Чашинский сельсовет (по согласованию), Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района, МКУ «УКС» Каргапольского района (по согласованию) Отдел архитектуры и градостроительства администрации Каргапольского района |  |  |  |  | 01.11 |  |
| Контрольное событие №3 Завершение реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2017 год. Утверждение подподпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории поселений Каргапольского района» на 2018-2022 годы. |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района, МКУ «УКС» Каргапольского района (по согласованию) |  |  |  |  | 31.12 |  |
| Контрольное событие №4 Предоставление в Департамент строительства госэкспертизы и ЖКХ отчета об исполнении соглашения |  | Отдел ЖКХ, электро и –газоснабжения администрации Каргапольского района МКУ «УКС» Каргапольского района(по согласованию) |  |  |  |  | 31.12 |  |

Управляющий делами Администрации

Каргапольского района							                                                 С.Н. Рогалева

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года